SAÉ 4.VCOD.01

Développement d'un composant d'une solution décisionnelle

Document d'organisation du groupe — Jalon 1

26 mars 2026

# 1. Composition du groupe et rôles

Le groupe est constitué de quatre étudiants en 2ème année de BUT Science des Données. Chaque membre se voit attribuer un rôle principal tout en participant aux décisions collectives.

| Membre | Rôle principal | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| LAMOUCHI Wissem | Chef de projet / Coordinateur | Coordination générale, suivi des jalons, communication avec le prof |
| MARRE Ewann | Ingénieur données / ETL | Préparation des données, jobs Pentaho, scripts SQL |
| CHOUKI Myreim | Modélisation & Base de données | Schéma dimensionnel, dictionnaire des indicateurs, scripts DDL |
| BOUVIER Matéo | Data Visualisation / Power BI | Construction des visuels Power BI, rapport de test/recette |

# 2. Planning des tâches

Le tableau ci-dessous présente la répartition des tâches sur les trois jalons du projet. Il sera mis à jour à chaque séance de travail en groupe.

| Jalon | Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Jalon 1 26/03 | Organisation du groupe, définition des rôles | Tous | Réalisé |
| Jalon 1 26/03 | Rédaction du document d'organisation (DOC01) | Wissem | Réalisé |
| Jalon 2 24/04 | Exploration et compréhension des données sources | Tous | En cours |
| Jalon 2 24/04 | Définition des axes d'analyse métier | Tous | Prévu |
| Jalon 2 24/04 | Premiers développements Power BI (prototype) | Matéo | Prévu |
| Jalon 2 24/04 | Préparation du slide deck de présentation (SLI02) | Tous | Prévu |
| Jalon 3 22/05 | Modélisation dimensionnelle SQL + dictionnaire | Myriem | Prévu |
| Jalon 3 22/05 | Jobs Pentaho Data Integration complets | Ewann | Prévu |
| Jalon 3 22/05 | Finalisation Power BI + fichier .pbix | Matéo | Prévu |
| Jalon 3 22/05 | Document de test/recette (qualité des données) | Tous | Prévu |

# 3. Bonnes pratiques et règles de travail

Afin de garantir la qualité des livrables et la fluidité de la collaboration, le groupe s'engage à respecter les règles suivantes :

| Domaine | Règle / Pratique |
| --- | --- |
| Hébergement du travail | Utilisation de GitHub : un repository commun, branches par fonctionnalité, PR avant merge sur main |
| Communication | WhatsApp pour les échanges rapides, e-mail pour les points formels et partages avec le professeur |
| Réunions | Autonomie avec deadline |
| Qualité des données | Chaque transformation Pentaho documentée, vérifications croisées avec Power BI avant livraison |
| Gestion des retards | Alerter le groupe dès que la charge estimée dépasse le temps disponible, redistribution immédiate des tâches - Communication |

# 4. Outils et méthodes de coordination

La chaîne d'outils retenue couvre l'ensemble de la chaîne décisionnelle : de l'alimentation des données jusqu'à la visualisation finale.

| Outil | Usage | Détail |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Versionnement & collaboration | Repository privé commun, branches par tâche, review avant merge |
| WhatsApp | Communication rapide | Groupe dédié SAE4 : questions, alertes, partage de fichiers légers |
| E-mail | Communication formelle | Envoi des livrables, échanges avec l'enseignant, archivage |
| Pentaho DI | ETL / Alimentation données | Jobs et transformations pour charger le data warehouse |
| SQL (technologie libre) | Base de données | Création des schémas ODS et DWH, scripts DDL et DML |
| Power BI Desktop | Data visualisation | Tableaux de bord, .pbix partagé sur app.powerbi.com |

# 5. Contexte et enjeux du projet

Pour rappel, notre groupe est mandaté par une société spécialisée dans l'accompagnement du grand âge et de la dépendance. L'objectif est de construire une solution décisionnelle complète permettant de :

- Identifier les établissements EHPAD exposés à une pression concurrentielle ou démographique risquée

- Détecter les zones géographiques à fort potentiel d'implantation à court et moyen terme

- Analyser les prestations disponibles et leur répartition par type d'établissement et groupe gestionnaire

- Visualiser et piloter les prix d'hébergement en fonction du bassin de population et de la concurrence